Project Template
Analisi
ICONIX
GUI storyboard
Domain model
Use cases
Marco Tinacci

---
ICONIX
Use cases driven modeling

---
Valutazioni
Fase di analisi
Sforzo pianificato inizialmente: 53 ph
Eliminata la fase di creazione del robustness diagram
Sforzo pianificato al termine: 61 ph
Sforzo effettivo: 80 ph
Scadenza vincolata dal contesto di gara
Il documento prodotto non era completamente terminato
Il documento si orientava più alla lettura di un tecnico piuttosto che a quella del committente
Analisi last-minute

---
Calibrare e mirare
Alleggerire il carico
Astrarre meccanismi interni dai casi d'uso
Astrarre le entità di basso livello dal domain model
Mirare all'obiettivo
Fondere gli storyboard ai casi d'uso (storie) mantendendo l'approccio two-chapter
Introdurre i primi riferimenti alle librerie esterne FPDF e jpGraph e alle sezioni di pMango

---
GUI Storyboard
WBS
Mock-up
Prodotto reale

---
GUI Storyboard
Gantt
Mock-up
Prodotto reale

---
GUI Storyboard
Task Network
Mock-up
Prodotto reale

---
Domain Model
Troppi dettagli non utili ai fini dell'offerta
Aspetti tecnici del disegno di sistema
Pattern e meccanismi interni
Fornisce un glossario dei termini tecnici

---
Domain Model
Troppi dettagli non utili ai fini dell'offerta
Aspetti tecnici del disegno di sistema
Pattern e meccanismi interni
Fornisce un glossario dei termini tecnici
CTask pMango
FPDF
jpGraph

---
Use Cases
I casi d'uso si dovrebbero concentrare sui comportamenti e le interazioni
Non si riesce a identificare i casi concreti
Storie troppo complesse

---
Use Cases
I casi d'uso si dovrebbero concentrare sui comportamenti e le interazioni
Non si riesce a identificare i casi concreti
Storie troppo complesse

---
Analisi last-minute
evitabile?
Lacune di analisi individuate in fase di codifica
Rappresentazione troncata della progress bar nel Gantt
Rappresentazione troncata delle dipendenze finish-to-start nel Gantt
Adattamento della grana nel Gantt
Più viste di uno stesso diagramma nei report
Notazione di dipendenze finish-to-start sovrapposte
Rappresentazione di dipendenze finish-to-start da tra padre e figlio con padre collassato
Troncamento delle risorse
Presenza delle stesse persone con ruoli diversi nei task box

---
Proposta
Esempio di caso d'uso
Base course:
L'utente richiede di visualizzare un Gantt fit on screen dalla data A alla data B con grana G
Alternate courses:
Una progress bar viene troncata
La grana G risulta più fine della soglia S
Storia:
La grana G oraria viene elevata a giornaliera perchè troppo fine
Il valore della progress bar viene troncato e non riadattato, al fine di poter affiancare più diagrammi Gantt